2020年革命老区转移支付资金

绩效评价报告

（宁恒硕绩效评字〔2021〕006）

项目名称：2020年革命老区转移支付资金

责任单位：泾源县教育体育局

委托单位：泾源县财政局

评审机构：宁夏恒硕会计师事务所（普通合伙）

二○二一年十一月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1、项目背景	1

2、项目主要内容及实施情况	2

3、项目资金投入情况	3

4、项目资金使用情况	3

（二）绩效目标	3

1、项目绩效（任务）总目标	3

2、项目绩效（任务）分项目标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

1、绩效评价目的	5

2、评价的对象、范围和基准日	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准	5

1、绩效评价原则	5

2、评价指标体系	6

3、评价方法	7

4、评价标准	7

（三）绩效评价依据	8

（四）绩效评价工作过程	9

1、绩效评价前期准备	9

2、绩效评价具体实施	9

3、撰写绩效评价报告	9

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析情况	10

（一）项目决策分析	10

1、项目立项分析	10

2、项目绩效（任务）目标分析	12

3、项目资金投入分析	12

（二）项目过程分析	14

1、项目资金管理分析	14

2、项目组织实施分析	15

（三）项目产出分析	15

1、项目产出数量分析	15

2、项目产出质量分析	17

3、项目产出时效分析	18

4、项目产出成本分析	18

（四）项目效益情况分析	18

1、项目社会效益分析	18

2、项目生态效益分析	18

3、可持续性影响分析	19

4、项目服务对象满意度分析	19

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题及原因	20

六、绩效评价结果应用建议	20

七、其他需要说明的问题	20

附件1：2020年革命老区转移支付资金绩效评价指标说明及评分规则	21

附件2：2020年革命老区转移支付资金绩效评价指标评分表	21

2020年革命老区转移支付资金绩效评价报告

宁恒硕绩效评字〔2021〕006

泾源县财政局：

我们接受委托，对泾源县教育体育局2020年革命老区转移支付资金进行了绩效评价。

按照相关法律法规的规定，泾源县教育体育局对2020年革命老区转移支付资金支出情况负责，这种责任包括：对该项目资金支出的合法性、真实性、完整性负责；设定、确认项目绩效目标；设计和实施恰当的内部控制，保证项目预算资金合法有效使用。

我们的责任是根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中国注册会计师协会关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》（会协〔2016〕10号）以及其他相关法律法规和政策文件的规定和要求，在实施必要的查证、审核、调查的基础上，遵循客观、公正的原则，对泾源县教育体育局2020年革命老区转移支付资金支出开展绩效评价工作，并发表评价意见。现将泾源县教育体育局2020年革命老区转移支付资金绩效评价工作开展情况及评价结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目背景

为落实全面建成小康社会要求，促进革命老区义务教育事业持续健康发展，2016年，国务院印发《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号），提出实施消除大班额计划，要求省级人民政府要结合本地实际制订消除大班额专项规划，明确工作任务和时间表、路线图，到2018年基本消除66人以上超大班额，到2020年基本消除56人以上大班额。各地要统筹“十三五”期间义务教育学校建设项目，按照国家规定班额标准，新建和改扩建校园校舍，重点解决城镇大班额问题，加快消除现有大班额。

2017年，自治区政府印发了《宁夏回族自治区人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（宁政发〔2017〕51号），提出“到2020年，全区城乡二元结构壁垒基本消除，义务教育与城镇化发展基本协调，城乡学校布局更加合理，大班额基本消除。优质教育资源覆盖面进一步扩大，区域、城乡、校际之间的差距进一步缩小，基本化解‘乡村弱’‘城镇挤’的问题”的目标。

泾源县城关第二小学临近县城综合农贸市场，和市场融为一体，且无消防通道，教学楼属于九十年代老旧建筑，存在极大的安全隐患。随着城镇化建设步伐加快，教育强县和基本普及教育工作目标的实现，社会和家庭对教育日益重视，加之进城务工人员逐渐增多，县城在校学生数量急剧上升，县城“大额班”现象日趋严重，适龄儿童就近入学难的问题凸显，给学校教学和管理带来了极大困难，已不能满足正常的教育教学要求。

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目的实施，为缓解泾源县城小学大额班问题，提高教育教学质量，推动教育事业和社会经济的持续发展具有积极的推动作用。

《革命老区转移支付资金管理办法》（财预〔2015〕121号）第十一条规定，革命老区转移支付资金的使用范围包括革命老区民生事务，具体范围包括乡村道路、饮水安全等设施的建设维护，以及教育、文化、卫生等社会公益事业的改善。

泾源县财政2020年累计下达泾源县教育体育局2020年革命老区转移支付资金1,859.00万元，专项用于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目。

### 2、项目主要内容及实施情况

根据泾源县财政局下达的预算指标通知单注明的资金用途，泾源县教育体育局项目相关资料，以及现场勘察等，2020年革命老区转移支付资金用于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目。

根据《关于<泾源县香水镇城关第二小学迁建项目初步设计>的批复》（泾发改审发〔2020〕3号）文件，泾源县香水镇城关第二小学迁建项目总投资概算为6337万元，资金来源为中央专项资金和自治区教育厅配套资金。项目建设期为2020年4月至2021年8月。项目规划总用地28100.14平方米（合42.2亩），设置24个教学班，1080人规模，总建筑面积11198平方米，基底面积3632平方米，绿地面积10257平方米，透视围墙长699米、高2米。项目具体建设内容包括：

（1）框架结构综合楼一栋，建筑总面积4894平方米，共设4层；

（2）1#、2#教学楼框架结构各一栋，每栋1770平方米，共3540平方米，共设3层；

（3）框架结构餐厅及体育活动室一栋，建筑面积为2300平方米，共设2层；

（4）框架结构水冲厕所一栋，建筑面积为212平方米，共设1层；

（5）框架结构门房一栋，建筑面积为48平方米；

（6）地下消防水池及水泵，建筑面积为204平方米；

（7）配套附属设施主要有室外硬化铺装、绿化设计、旗台、透视围墙、标准化篮球场2个、标准化排球场1个等。

根据现场勘查勘查及项目负责人介绍，该项目主体工程建设已基本完成，包括完成框架结构综合楼一栋、1#、2#教学楼框架结构各一栋、框架结构水冲厕所一栋，部分室外硬化铺装等。

### 3、项目资金投入情况

泾源县财政局下达2020年革命老区转移支付资金1,859.00万元，泾源县教育体育局实际收到预算资金1,859.00万元，详细情况如下表：

单位：万元

| 序号 | 摘要 | 来源总指标文号 | 单位指标文号 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年革命老区转移支付资金，用于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目 | 宁财（预）指标〔2019〕676号 | 泾财预专字[2020]28号 | 1,559.00 |  |
| 2 |  | 宁财（预）指标〔2020〕288号 | 泾财预专字[2020]28号 | 190.00 |  |
| 3 |  | 宁财（预）指标〔2020〕288号 | 泾财预专字[2020]28号 | 110.00 | 直达资金 |
|  | 合计 |  |  | 1,859.00 |  |

### 4、项目资金使用情况

截止本次绩效评价基准日2021年9月30日，泾源县教育体育局累计支付项目资金1,494,09万元，结（转）余项目资金364.91万元，预算执行率为80.37%。

## （二）绩效目标

### 1、项目绩效（任务）总目标

根据泾源县教育局2020年革命老区转移支付项目申请表，泾源县香水镇城关第二小学迁建项目批复文件等资料，确定的2020年革命老区转移资金绩效（任务）总目标为：确保解决县城小学大额班和进城务工人员子女上学问题，排除现有泾源县香水镇城关二小校舍消防疏散安全隐患，对城关二小进行整体迁建。

### 2、项目绩效（任务）分项目标

由于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目资金来源为中央专项资金和自治区教育厅配套资金，2020年革命老区转移支付资金仅为其中一部分，无法明确将2020年革命老区转移支付资金1,859.00万元与具体建设内容相对应。因此依据泾源县香水镇城关第二小学迁建项目整体产出目标确定2020年革命老区转移支付资金绩效（任务）分项目标。

（1）项目产出目标

①产出数量

新建框架结构综合楼一栋、1#、2#框架结构教学楼各一栋，框架结构餐厅及体育活动室一栋，框架结构水冲厕所一栋，框架结构门房一栋，地下消防水池及水泵一座，总计建筑面积11198平方米；完成配套附属设施建设等。

②产出质量

按照项目批复的建设内容，完成全部建设任务，并经相关部门进行联合验收合格。

③产出时效

项目建设期限为2020年4月-2021年8月。

④产出成本

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目批复的概算总投资额为6337万元，不仅使用2020年革命老区转移支付资金，另外配套其他资金，因此确定产出成本指标为，泾源县香水镇城关第二小学迁建项目实际投资额不超过概算总投资额为6337万元，2020年革命老区转移支付资金支出在预算1,859.00万元之内。

（2）项目效益目标

由于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目属于公共基础设施建设，评价过程中，重点设置了社会效益、生态效益及可持续影响三个指标。

①项目实施产生的社会效益

有效缓解原泾源县香水镇城关第二小学的就学压力和大额班现象；

教学环境得到大幅改善，引进和使用先进的教育教学手段，全方位推进素质教育，有效提高教育教学质量；

为教育改革、创新发展奠定坚实的物质基础，缩短本地区与发达地区间的教育差距。

②项目实施产生的生态效益

项目建设符合环境影响评估、水土保持防治等要求，不会产生地质灾害，在建设期和运营期间不对周围环境产生不良影响，不产生环境污染。

③项目实施产生的可持续影响

可持续影响目标主要评价上述社会效益和生态效益是否得以持续实现。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度设定为95%以上。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价目的

本次绩效评价以项目结果为导向，运用科学的评价方法、规范的流程，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中国注册会计师协会关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》（会协〔2016〕10号），以及其他相关法律法规和政策文件的规定，客观、公正的对2020年革命老区转移支付资金建设的泾源县香水镇城关第二小学迁建项目的决策、过程、产出、效益进行全程分析，考核项目资金使用的有效性，项目管理的规范性，项目预期目标的实现程度，发现和分析项目实施过程中存在的问题和原因。通过绩效评价，提高财政资金使用的效果、效益、效率，提升财政资金科学化、精细化管理，为相关部门的管理与决策提供参考依据。

### 2、评价的对象、范围和基准日

本次绩效评价的对象为2020年革命老区转移支付资金1,859.00万元。评价的范围包括泾源县香水镇城关第二小学迁建项目的决策、过程、产出、效益全过程。

本次绩效评价的基准日为2021年9月30日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

### 1、绩效评价原则

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）有关规定和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则。按照《2020年革命老区转移支付资金绩效评价指标说明及评分规则》，对2020年革命老区转移支付资金支出情况进行客观分析和评价。

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、经济性与可比性分析等相结合的方法。

（2）客观公正原则。从客观实际出发，以被评价单位提供的项目资料为基础，以国家、自治区相关政策、管理办法和绩效评价工作方案等为依据，公平合理开展评价工作；确保绩效评价工作符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对项目支出及其产出绩效开展分析评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系和动态效益。

### 2、评价指标体系

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）附表《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》中选择绩效评价的共性指标，结合本次评价项目实际制定个性指标，初步从项目决策、过程、产出和效益四个方面构建绩效评价指标体系。制定的绩效评价指标包括项目决策（20分）、项目过程（20分）、项目产出（30分）、项目效益（30分）四个一级指标，一级指标细分为11个二级指标，二级指标细分为19个三级指标。项目决策、过程指标权重占比为40%，产出、效益指标权重占比为60%。

（1）项目决策：主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察项目立项依据的充分性和项目立项程序的规范性；绩效目标主要考察绩效目标的合理性和绩效目标的明确性；资金投入主要考察预算编制的科学性和资金分配的合理性。

（2）项目过程：主要从资金管理和组织实施2个二级指标进行考察。资金管理主要考察资金的到位率、预算的执行率、资金使用的合规性；组织实施主要考察项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性。

（3）项目产出：主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标进行考察。产出数量主要考察泾源县香水镇城关第二小学迁建项目完成情况；产出质量主要考察项目质量达标率；产出时效主要考察项目完成的及时率；产出成本主要考察项目成本节约率。

（4）项目效益：主要从实施效益和满意度2个二级指标进行考察。实施效益从社会效益、生态效益及可持续影响3个三级指标进行考察。社会效益主要考察源县香水镇城关第二小学迁建项目的实施对社会产生的影响；生态效益主要考察项目实施是否有利于生态环境的改善及是否造成生态环境污染。可持续性影响主要考察项目实施对社会效益及生态效益产生持续影响。满意度主要考察受益群体满意程度。

各指标的分值权重根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，并参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件后附的《财政支出绩效评价指标评分表（参考样表）》中对二级、三级指标的评分赋值比例，以及项目的个性特征分别设定，绩效评价指标体系详见报告附件《2020年革命老区转移支付资金绩效评价指标说明及评分规则》。

### 3、评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、公众评判法相结合的综合判断法等方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。主要涉及的指标包括资金投入、产出数量、产出质量和产出成本等。

（2）比较分析法。是指将项目实施情况与项目申报的拟实施内容、绩效目标进行比较的方法，综合分析绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括产出数量、产出质量和产出及时率等。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括项目实施产生的社会效益、和可持续影响等。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括受益群体满意度等。

### 4、评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）所列示的绩效评价标准具体如下：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价中，主要采用计划标准进行评价。即将泾源县香水镇城关第二小学迁建项目实际实施的内容与批复实施的内容进行比较，以评价该项目的实施情况。

## （三）绩效评价依据

1、中华人民共和国预算法；

2、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、宁夏回族自治区党委 自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党发〔2019〕9号）；

4、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

5、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

6、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）；

7、《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号）；

8、《革命老区转移支付资金管理办法》（财预〔2015〕121号）；

9、《宁夏回族自治区人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（宁政发〔2017〕51号）；

10、《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）；

11、《固原市政府投资项目管理办法》（固政规发〔2019〕5号）；

12、财政部门下达的预算资金指标文件；

13、泾源县香水镇城关第二小学迁建项目可行性研究报告、初步设计方案及批复、施工、设计合同等项目实施资料，财务会计资料；

14、现场勘查资料、访谈调查资料、调查问卷等；

15、与项目相关的其他资料、文件及记录。

## （四）绩效评价工作过程

### 1、绩效评价前期准备

按照绩效评价工作要求，宁夏恒硕会计师事务所组成了绩效评价项目组。项目组在对评价项目的背景、绩效（任务）目标等基本情况进行初步了解的基础上，搜集、整理绩效评价所需的各类文件依据，理解和掌握相关政策规定、文件精神，并根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）规定，制定了绩效评价方案和设计了绩效评价指标体系。项目组在充分征求委托方意见的基础上，进一步修改完善绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

对项目组人员进行业务培训，掌握评价要点，规范操作流程和底稿编制要求，并开展保密教育。

在完成上述工作的基础上，项目组要求被评价单位提供评价所需资料清单及实施评价必要的工作条件，并获取被评价单位相关联系人的信息，与被评价单位沟通确定具体进场实施时间。

### 2、绩效评价具体实施

经过充分的了解和前期准备，绩效评价工作主要从以下四个方面组织实施：

（1）收集基础资料：根据评价工作的需要和要求，通过多渠道全面收集基础资料信息。

（2）审核基础资料：对收集的基础资料进行分类整理，同时进行核实和全面分析。

（3）现场勘查：通过采取情况介绍、访谈或询问、对照查证、复核、现场勘查等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。

（4）综合分析评价：绩效评价工作组根据所收集的基础资料，结合现场勘察的有关情况，按照确定的评价指标、评价标准、评价方法，对评价对象进行量化评分，形成初步评价结论；将初步评价结论和有关说明送达委托方及项目实施单位并征求意见。

### 3、撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照整理的基础材料，依据评价形成的结论，结合委托单位及项目实施单位反馈的意见，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）规定的格式和内容要求，撰写绩效评价初步报告，提交质量控制复核人复核。根据复核的意见对初步报告修改完善后，提交委托单位审核验收。经委托单位审核验收后，再次根据审核验收意见进一步修改完善，经质量控制负责人再次复核后形成绩效评价报告的终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

经综合评价，2020革命老区转移支付资金绩效评价总得分为77.00分，总体评价为中。

总体评价中，一级指标得分情况如下：

项目决策类指标：权重分值为20分，评价得分20分，得分率为100.00%，评分等级为优。

项目过程类指标：权重分值为20分，评价得分19分，得分率为95.00%，评分等级为优。

项目产出类指标：权重分值为30分，评价得分18分，得分率为60.00%，评分等级为中。

项目效益类指标：权重分值为30分，评价得分20分，得分率为66.67%，评分等级为差。

# 四、绩效评价指标分析情况

## （一）项目决策分析

### 1、项目立项分析

（1）项目立项依据充分性分析

为落实全面建成小康社会要求，促进义务教育事业持续健康发展，2016年，国务院印发《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号），提出实施消除大班额计划，要求省级人民政府要结合本地实际制订消除大班额专项规划，明确工作任务和时间表、路线图，到2018年基本消除66人以上超大班额，到2020年基本消除56人以上大班额。各地要统筹“十三五”期间义务教育学校建设项目，按照国家规定班额标准，新建和改扩建校园校舍，重点解决城镇大班额问题，加快消除现有大班额。

2017年，自治区政府印发了《宁夏回族自治区人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（宁政发〔2017〕51号），提出“到2020年，全区城乡二元结构壁垒基本消除，义务教育与城镇化发展基本协调，城乡学校布局更加合理，大班额基本消除。优质教育资源覆盖面进一步扩大，区域、城乡、校际之间的差距进一步缩小，基本化解‘乡村弱’‘城镇挤’的问题”的目标。

为缓解县城小学大额班问题，提高教育教学质量，推动教育事业和社会经济的持续发展，泾源县教育体育局依据上述文件要求，申请立项实施泾源县香水镇城关第二小学迁建项目。

根据《关于印发<革命老区转移支付资金管理办法>的通知》（财预〔2015〕121号）文件第十一条，革命老区转移支付资金的使用范围包括革命老区民生事务，具体范围：乡村道路、饮水安全等设施的建设维护，以及教育、文化、卫生等社会公益事业的改善。泾源县香水镇城关第二小学迁建项目属于革命老区转移支付资金可使用的范围。

该项指标标准分为5分，评价得分5分，得分率为100%。

（2）项目立项程序规范性分析

《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）第五条规定：政府投资项目实行审批制，按照“谁投资，谁审批”的原则确定审批权限，即由哪一级政府投资建设，就由该级政府发展改革部门审批。

固原市人民政府关于印发《固原市政府投资项目管理办法》的通知（固政规发〔2019〕5号）第十八条规定：总投资在5000万元（含）以上的，建设单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，报审批部门按程序进行审批。

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目概算总投资为6337万元，泾源县教育体育局委托开元柏景（宁夏）设计咨询有限公司编制了《泾源县香水镇城关第二小学迁建项目建议书》、《泾源县香水镇城关第二小学迁建项目可行性研究报告》，委托北京中建建筑设计院有限公司编制了《泾源县香水镇城关第二小学迁建项目初步设计》，并分别取得了泾源县发展和改革局的批复文件，立项程序符合上述文件要求。

该指标标准分为3分，评价得分为3分，得分率为100.00%。

### 2、项目绩效（任务）目标分析

（1）项目绩效（任务）目标合理性分析

根据泾源县财政部门预算指标下达文件，2020年革命老区转移支付资金专项用于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目。

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目可行性研究报告、初步设计，详细论述了该项目建设目的、主要建设内容、实施效益分析等具体目标。

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目主要建设内容与绩效总目标（确保学校正常运转，解决县城小学大额班和进城务工人员子女上学问题，排除现有校舍消防疏散安全隐患）密切相关。根据项目可行性研究报告效益分析内容，该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

该指标标准分为2分，评价得分2分，得分率为100.00%。

（2）项目绩效（任务）目标明确性分析

如上所述，泾源县财政预算指标文件，泾源县香水镇城关第二小学迁建项目可行性研究报告、初步设计及其批复文件均详细列明了项目绩效（任务）目标，绩效目标较清晰、细化、可衡量。

该指标标准分为2分，评价得分2分，得分率为100.00%。

### 3、项目资金投入分析

（1）预算编制的科学性分析

该项目初步设计所附的投资概算表，详细列明了投资预算资金，说明了预算编制依据，并经过了充分论证。审批部门批复了初步设计概算总投资额。

在评价过程中，我们检查了项目实施资料、资金支出凭证并进行了实地勘察，项目实际建设内容与批复的预算内容基本相符。

初步设计列明的概算编制说明如下图：

批复文件列批复的概算总投资额：

该指标标准分为4分，评价得分4分，得分率为100.00%。

（2）资金分配的合理性分析

财政部门预算指标下达文件中均明确了资金用途及具体使用范围，通过对项目资金支付凭证的检查及与泾源县教育体育局财务负责人进行了沟通了解，资金依据项目实施进度及相关合同约定，主要用于工程款、监理费支付，分配依据充分。

该指标标准分为4分，评价得分4分，得分率为100.00%。

## （二）项目过程分析

### 1、项目资金管理分析

（1）资金到位率分析

根据预算指标文件及泾源县教育体育局财务会计凭证，泾源县财政局2020年下达2020年革命老区转移支付资金1,859.00万，全部为中央资金。泾源县教育体育局实际到位资金1,859.00万元，资金到位率100%。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100%。

（2）预算执行率分析

2020年革命老区转移支付资金实际到位1,859.00万元，截止2021年9月30日，泾源县教育体育局累计支付总额为1,494.09万元，结（转）余项目资金364.91万元，预算执行率为80.37%。

该指标标准分为5分，评价得分4分，得分率为80.00%。

（3）资金使用合规性分析

评价过程中，我们详细检查了泾源县教育体育局资金收支会计凭证及后附的原始单据，并与革命老区转移支付资金管理办法及预算指标文件中规定的资金用途进行核对。项目资金的拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复或合同规定的用途的，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用整体比较规范。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率为100.00%。

### 2、项目组织实施分析

（1）管理制度健全性分析

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目属于工程建设类项目，泾源县教育体育局严格按照宁夏回族自治区人民政府《关于印发<宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法>的通知》（宁政发〔2014〕99号）、固原市人民政府关于印发《固原市政府投资项目管理办法》的通知（固政规发〔2019〕5号）及其他相关法律法规的规定组织项目实施。

财务方面，泾源县教育体育局执行国家统一的会计核算制度。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100%。

（2）制度执行有效性分析

泾源县教育体育局能够按照上述管理制度组织项目实施，办理了建设用地规划许可、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等相关手续，按照招标投标程序组织招投标，并签订设计、施工、监理等合同。资金支出按规定办理审批手续，及时进行账务处理，并完成装订归档。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100.00%。

## （三）项目产出分析

### 1、项目产出数量分析

截止评价基准日，泾源县香水镇城关第二小学迁建项目仍处于建设施工过程中，未完成验收，因此无法查证该项目实际完成的建筑面积。根据收集到的项目实施资料、项目负责人对建设项目的介绍及实地勘察项目建设情况，该项目已基本完成校舍主体建设等主要内容，其中框架结构门房一栋暂未完成建设。具体完成情况详见下图所示：

图1：完成框架结构综合楼一栋共4层

图2：完成1#、2#教学楼框架结构各一栋每栋3层

图3：完成框架结构餐厅及体育活动室一栋共2层

图4：完成部分室外硬化铺装及框架结构水冲厕所一栋共1层，

考虑该项目未完成全部建设任务，已完成部分因未能提供验收报告，无法核实实际建筑面积，该项指标扣4分。

该指标标准分为8分，实际评价得分4分，得分率为50.00%。

### 2、项目产出质量分析

由于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目未完成验收，无法核实产出质量是否达到合格标准。考虑该项目已基本完成建设，观感较好，依据评分标准，扣4分。

该指标标准分为8分，实际评价得分4分，得分率为50.00%。

### 3、项目产出时效分析

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目批复的建设期为2020年4月-2021年8月，但截至绩效评价基准日，该项目仍未完成全部建设任务。考虑该项目已基本完成校舍主体建设等主要内容，依据评分标准，该项指标扣4分。另外，调查过程中了解到，因小部分土地面积征收拆迁问题，导致工期延期。截至绩效评价基准日，仍未解决土地拆迁问题。

该指标标准分为8分，实际评价得分4分，得分率为50%。

### 4、项目产出成本分析

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目批复的概算总投资额为6337万元，不仅使用2020年革命老区转移支付资金，另有其他配套资金。由于本次评价仅针对2020年革命老区转移支付资金，并非对该项目资金所涉及的工程项目整体进行评价，所以未对工程项目所涉及的其他资金收支情况进行查证，加之项目未完成竣工财务决算，我们无法将实际投资额与批复的概算投资额作对比。通过与泾源县教育体育局相关负责人沟通了解，及检查泾源县香水镇城关第二小学迁建项目收支会计凭证，我们未发现项目实际投资额严重超出投资概算的情况。

截止本次绩效评价基准日2021年9月30日，2020年革命老区转移支付资金累计支付总额为1,494,09万元。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率为100.00%。

## （四）项目效益情况分析

### 1、项目社会效益分析

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目未完成全部建设任务，未能实际投入使用，暂未实现预期的社会效益。考虑该项目已完成校舍主体工程，投入使用后能够实现预期的社会效益，根据评分标准及该项目实际完成进度，扣4分。

该指标标准分为6分，评价得分2分，得分率为33.33%。

### 2、项目生态效益分析

通过查阅泾源县香水镇城关第二小学迁建项目环境影响评价报告、水土保持方案报告表、地质灾害危险性现状评估报告等资料，该项目符合环境影响评估、水土保持防治要求，不会产生地质灾害。项目建设实施过程中也未对当地生态环境产生影响，未产生环境污染。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率为100.00%。

### 3、可持续性影响分析

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目建设方案显示该项目建筑设计使用寿命为50年，通过现场勘查，该项目已完成校舍主体工程观感较好，预期项目完成后，后期能够实现可持续影响的绩效目标，项目寿命期内社会效益具有可持续性。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率100.00%。

### 4、项目服务对象满意度分析

由于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目未实际投入使用，评价过程中，我们进入泾源县城关二小仅针对了解该项目的部分教师进行了问卷调查，另外受疫情防控影响，本次调查的对象数量范围较小，满意度调查结果如下表：

| 序号 | 调查内容 | 调查人数 | 非常满意 | 满意 | 不满意 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 |  |
| 1 | 对该项目整体实施情况满意度 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% |  |

通过调查，泾源县城关二小教职工对该项目实施满意程度达100%，考虑项目未建设完成，未能对该校学生进行调查，依据评分标准扣6分。

该指标标准分为12分，评价得分6分，得分率为50.00%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1、项目立项依据充分、立项程序规范

泾源县教育体育局实施的泾源县香水镇城关第二小学迁建项目依据国家、自治区相关政策立项，按要求组织编制了项目建设方案、可行性研究报告、初步设计并取得批复文件，按照工程施工程序办理施工手续，通过招投标流程确定施工方，项目按照自治区工程建设及设施设备采购规定程序规范组织实施。

2、绩效目标合理、指标明确

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目批复的初步设计详细说明了拟实施建设内容，投资额，建设内容都予以量化分解，绩效目标合理。另外自治区财政厅、教育厅下的指标文件也明确了资金支持的对象和范围。

3、资金到位及时，资金使用合规

2020年革命老区转移支付资金预算金额1,859.00万元，实际到位资金1,859.00万元，预算资金到位及时。资金全部用于支付项目工程款、监理费、咨询服务费等，泾源县教育体育局严格按照程序办理了资金支付审批手续，资金使用合规。

## （二）存在的问题及原因

1、项目工期延期

该项目批复的建设期为2020年4月-2021年8月，但截至绩效评价基准日，该项目仍未完成全部建设任务。

2、部分征地拆迁未完成

评价过程中了解到，小部分土地面积未完成拆迁，截至绩效评价基准日，仍未解决土地拆迁问题。

# 六、绩效评价结果应用建议

1、严格落实项目计划，保证项目的整体实施进度。

2、及时解决项目用地拆迁问题，加快泾源县香水镇城关第二小学迁建项目，以期能够及早投入使用，发挥效益。

# 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价，受泾源县财政局的委托，仅针对2020年革命老区转移支付资金支出情况进行评价，并非对泾源县香水镇城关第二小学迁建项目整体进行评价。我们未对该项目所涉及的其他资金收支情况进行查证。请报告使用者予以关注。

# 附件1：2020年革命老区转移支付资金绩效评价指标说明及评分规则

# 附件2：2020年革命老区转移支付资金绩效评价指标评分表

宁夏恒硕会计师事务所（普通合伙）

二○二一年十一月十八日