2020年义务教育薄弱环节改善与

能力提升补助资金

绩效评价报告

（宁恒硕绩效评字〔2021〕007）

项目名称：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

责任单位：泾源县教育体育局

委托单位：泾源县财政局

评审机构：宁夏恒硕会计师事务所（普通合伙）

二○二一年十一月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1、项目背景	1

2、项目主要内容及实施情况	2

3、项目资金投入情况	4

4、项目资金使用情况	4

（二）绩效目标	4

1、项目绩效（任务）总目标	4

2、项目绩效（任务）分项目标	5

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

1、绩效评价目的	6

2、评价的对象、范围和基准日	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准	7

1、绩效评价原则	7

2、评价指标体系	7

3、评价方法	8

4、评价标准	9

（三）绩效评价依据	9

（四）绩效评价工作过程	11

1、绩效评价前期准备	11

2、绩效评价具体实施	11

3、撰写绩效评价报告	11

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析情况	12

（一）项目决策分析	12

1、项目立项分析	12

2、项目绩效（任务）目标分析	14

3、项目资金投入分析	15

（二）项目过程分析	16

1、项目资金管理分析	16

2、项目组织实施分析	17

（三）项目产出分析	18

1、项目产出数量分析	18

2、项目产出质量分析	21

3、项目产出时效分析	22

4、项目产出成本分析	22

（四）项目效益情况分析	22

1、项目社会效益分析	22

2、项目生态效益分析	23

3、可持续性影响分析	23

4、项目服务对象满意度分析	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24

（一）主要经验及做法	24

（二）存在的问题及原因	25

六、绩效评价结果应用建议	25

七、其他需要说明的问题	26

附件1：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效评价指标说明及评分规则	26

附件2：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效评价指标评分表	26

2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

绩效评价报告

宁恒硕绩效评字〔2021〕007

泾源县财政局：

我们接受委托，对泾源县教育体育局2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出进行了绩效评价。

按照相关法律法规的规定，泾源县教育体育局对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（以下简称2020年薄改资金）支出情况负责，这种责任包括：对资金支出的合法性、真实性、完整性负责；设定、确认项目绩效目标；设计和实施恰当的内部控制，保证项目预算资金合法有效使用。

我们的责任是根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中国注册会计师协会关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》（会协〔2016〕10号）以及其他相关法律法规和政策文件的规定和要求，在实施必要的查证、审核、调查的基础上，遵循客观、公正的原则，对泾源县教育体育局2020年薄改资金支出开展绩效评价工作，并发表评价意见。现将泾源县教育体育局2020年薄改资金绩效评价工作开展情况及评价结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目背景

为进一步巩固全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作成果，教育部、国家发展改革委和财政部联合出台了《教育部 国家发展改革委 财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教督〔2019〕4号），意见提出“用两年时间，争取到2020年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，全国大班额比例控制在5%以内；科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到所在省份基本办学标准；实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，不断提升农村学校教育信息化应用水平”的主要目标。

自治区教育厅、发展和改革委、财政厅根据《宁夏回族自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目实施规划（2019-2020年）》（宁教财〔2019〕253号），以《自治区教育厅发展和改革委财政厅关于2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目的批复》（宁教财〔2019〕262号）文件，批复泾源县实施泾源县香水镇城关第二小学迁建项目、泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目，泾源县第四中学建设项目及在线互动课堂和多媒体设备采购项目共4个项目。

为加快中央转移支付预算执行进度，确保上述4个项目实施，自治区财政厅、教育厅以《自治区财政厅 自治区教育厅关于提前下达2020年义务教育薄弱环境改善与能力提升补助资金预算的通知》（宁财（教）指标〔2019〕800号）文件，下达泾源县2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金3,800.00万元。

### 2、项目主要内容及实施情况

根据《自治区教育厅 发展和改革委 财政厅关于2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目的批复》（宁教财〔2019〕262号）、《自治区财政厅 自治区教育厅关于提前下达2020年义务教育薄弱环境改善与能力提升补助资金预算的通知》（宁财（教）指标〔2019〕800号）及泾源县教育体育局项目相关资料，2020年薄改资金用于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目、泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目，泾源县第四中学建设项目及在线互动课堂和多媒体设备采购项目共4个项目的实施，具体情况如下表：

| 序号 | 资金名称 | 预算金额 | 项目名称 | 项目主要内容 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县教育体育局 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金3800万元 | 3,800.00 | 泾源县香水镇城关二小迁建项目 | 建设综合楼、教学楼、餐厅、厕所、门房等校舍及配套辅助设施，其中：框架结构综合楼一栋，建筑总面积4894平方米，共设4层；1#、2#教学楼框架结构各一栋，每栋1770平方米，共3540平方米，共设3层；框架结构餐厅及体育活动室一栋，建筑面积为2300平方米，共设2层；框架结构水冲厕所一栋，建筑面积为212平方米，共设1层；框架结构门房一栋，建筑面积为48平方米；地下消防水池及水泵，建筑面积为204平方米；总建筑面积11198平方米； | 基本完成校舍主体建设等主要内容，包括综合楼、教学楼、餐厅、厕所、门房等校舍及部分配套辅助设施等，但框架结构门房一栋暂未完成建设； |  |
| 2 |  |  | 泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目 | 1.改扩建900 平方米两层框架结构餐厅，建筑物高度为9.75 米，拆除现有餐厅436 平方米； 2.更换运动场混凝土面层1500 平方米； 3.室外配套水暖电外网管线。 | 完成全部建设任务并验收合格； |  |
| 3 |  |  | 泾源县第四中学建设项目 | 1.建设综合教学楼、学生宿舍、食堂等校舍及附属配套设施，其中：综合教学楼1栋、建筑面积4040平方米，共4层；1号、2号宿舍楼两栋，建筑面积6000平方米，共4层；食堂2600平方米（含浴室500平米），共2层；门房120平方米，共1层；室外附属设施；总建筑面积12760平方米； | 基本完成校舍主体建设等主要内容，包括综合教学楼、学生宿舍楼、食堂等； |  |
| 4 |  |  | 在线互动课堂和多媒体设备采购项目 | 在线互动课堂主课堂建设42间；在线互动课堂辅助课堂建设62间；升级原有投影仪设备为多媒体教学设备46套。 | 已完成全部建设内容。 |  |

### 3、项目资金投入情况

财政部门下达泾源县教育体育局2020年中央财政薄改资金3,800.00万元。泾源县教育体育局实际收到预算资金3,800.00万元。

### 4、项目资金使用情况

截止本次绩效评价基准日2021年9月30日，泾源县教育体育局累计支付总额为3,197.92万元，结（转）余项目资金602.08万元，预算执行率84.16%。具体资金支出情况如下表：

单位：元

| 序号 | 资金名称 | 预算金额 | 项目名称 | 支出金额 | 结（转）余金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县教育体育局2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金3800万元 | 38,000,000.00 | 泾源县香水镇城关二小迁建项目 | 16,028,365.00 | 6,020,777.00 |  |
| 2 |  |  | 泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目 | 1,322,032.00 |  |  |
| 3 |  |  | 泾源县第四中学建设项目 | 9,086,866.00 |  |  |
| 4 |  |  | 在线互动课堂和多媒体设备采购项目 | 5,541,960.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 31,979,223.00 | 6,020,777.00 |  |

## （二）绩效目标

### 1、项目绩效（任务）总目标

根据《自治区教育厅 发展和改革委 财政厅关于2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目的批复》（宁教财〔2019〕262号）及2020年薄改资金涉及4个项目相关资料，确定的项目绩效（任务）总目标如下表：

表一：                         绩效（任务）总目标表

| 序号 | 项目名称 | 绩效（任务）总目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县香水镇城关二小迁建项目 | 解决县城小学大额班和进城务工人员子女上学问题，排除现有校舍消防疏散安全隐患； |  |
| 2 | 泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目 | 保证学校师生正常、安全用餐，提升师生的用餐质量； |  |
| 3 | 泾源县第四中学建设项目 | 有效解决初中适龄少年入学难、初中部师资结构性短缺的问题，满足辖区内群众送子女到县城上学的愿望； |  |
| 4 | 在线互动课堂和多媒体设备采购项目 | 推进泾源县“互联网+教育”建设，加快农村百人以下规模学校在线课堂全覆盖建设，强化农村薄弱学校信息化教学设备，升级学校教育信息化基础设施。 |  |

### 2、项目绩效（任务）分项目标

由于2020年薄改资金涉及的4个项目实施的建设内容较多，且2020年薄改资金仅为投资的一部分资金，故无法明确区分2020年薄改资金3,800.00万元的具体建设内容，因此依据4个项目整体产出目标确定2020年薄改资金绩效（任务）分项目标。

（1）项目产出目标

①产出数量

表二：                        产出数量绩效目标

| 序号 | 项目名称 | 产出数量绩效目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县香水镇城关二小迁建项目 | 新建综合楼一栋、教学楼两栋，餐厅及体育活动室一栋，厕所一栋，门房一栋，共计6栋，总计建筑面积11198平方米； |  |
| 2 | 泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目 | 翻新食堂一座，项目总建筑面积900平方米； |  |
| 3 | 泾源县第四中学建设项目 | 新建一所学校，项目规划总用地30000平方米，总建筑面积17760平方米； |  |
| 4 | 在线互动课堂和多媒体设备采购项目 | 建设在线互动主课堂42间、建设在线互动课堂辅课堂62间、升级多媒体教学设备46套。 |  |

②产出质量

完成全部批复的建设任务，经相关部门进行联合验收合格。

③产出时效

| 序号 | 项目名称 | 产出时效绩效目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县香水镇城关二小迁建项目 | 2021年8月前建设完成； |  |
| 2 | 泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目 | 2020年10月前建设完成； |  |
| 3 | 泾源县第四中学建设项目 | 2021年8月前建设完成； |  |
| 4 | 在线互动课堂和多媒体设备采购项目 | 2020年年底前完成； |  |

④产出成本

由于4个项目不仅使用2020年薄改资金，还有其他配套资金，因此在确定产出成本指标时，以不超过批复的概算总投资额和资金支出控制在预算下达的2020年薄改资金3,800.00万元之内。4个项目批复的概算总投资额见下表：

| 序号 | 项目名称 | 批复的概算总投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县香水镇城关二小迁建项目 | 6,337.00 |  |
| 2 | 泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目 | 505.00 |  |
| 3 | 泾源县第四中学建设项目 | 6,495.09 |  |
| 4 | 在线互动课堂和多媒体设备采购项目 | 1,077.00 |  |

（2）项目效益目标

由于2020年薄改资金涉及的4个项目为公共基础设施建设及设备采购类项目，重点考虑设置社会效益、生态效益及可持续影响三个指标。

①项目实施产生的社会效益

| 序号 | 项目名称 | 社会效益绩效目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县香水镇城关二小迁建项目 | 有效缓解原泾源县香水镇城关第二小学的就学压力和大额班现象； 教学环境得到大幅改善，学校将有条件引进和使用先进的教育教学手段，全方位的推进素质教育，有效提高教育教学质量。 |  |
| 2 | 泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目 | 保证学校师生安全用餐；改善用餐环境，提升师生的用餐质量； |  |
| 3 | 泾源县第四中学建设项目 | 有效解决初中适龄少年入学难，满足辖区内群众送子女到县城上学的愿望； |  |
| 4 | 在线互动课堂和多媒体设备采购项目 | 加快农村百人以下规模学校在线课堂全覆盖建设，强化农村薄弱学校信息化教学设备，升级学校教育信息化基础设施，更好的实现本县区域内的优质资源共享共建。 |  |

②项目实施产生的生态效益

项目在建设期和运营期间未对周围环境产生不良影响及环境污染。

③项目实施产生的可持续影响

可持续影响目标主要评价上述社会效益和生态效益是否得以持续实现。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度设定为95%以上。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价目的

本次绩效评价以项目结果为导向，运用科学的评价方法、规范的流程，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中国注册会计师协会关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》（会协〔2016〕10号），以及其他相关法律法规和政策文件的规定，客观、公正的对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金涉及具体项目的决策、过程、产出、效益进行全程分析，考核项目资金使用的有效性，项目管理的规范性，项目预期目标的实现程度，发现和分析项目实施过程中存在的问题和原因。通过绩效评价，提高财政资金使用的效果、效益、效率，提升财政资金科学化、精细化管理，为相关部门的管理与决策提供参考依据。

### 2、评价的对象、范围和基准日

本次绩效评价的对象为2020年薄改资金3,800.00万元。评价的范围包括4个具体项目的决策、过程、产出和效益全过程。

根据各具体项目完成时限，经与委托单位沟通，本次绩效评价的基准日为2021年9月30日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

### 1、绩效评价原则

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）有关规定和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则。按照《2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效评价指标说明及评分规则》，对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出情况进行客观分析和评价。

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、经济性与可比性分析等相结合的方法。

（2）客观公正原则。从客观实际出发，以被评价单位提供的项目资料为基础，以国家、自治区相关政策、管理办法和绩效评价工作方案等为依据，公平合理开展评价工作；确保绩效评价工作符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对项目支出及其产出绩效开展分析评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系和动态效益。

### 2、评价指标体系

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）附表《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》中选择绩效评价的共性指标，结合本次评价项目实际制定个性指标，初步从项目决策、过程、产出和效益四个方面构建绩效评价指标体系。制定的绩效评价指标包括项目决策（20分）、项目过程（20分）、项目产出（30分）、项目效益（30分）四个一级指标，一级指标细分为11个二级指标，二级指标细分为19个三级指标。项目决策、过程指标权重占比为40%，产出、效益指标权重占比为60%。

（1）项目决策：主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察项目立项依据的充分性和项目立项程序的规范性；绩效目标主要考察绩效目标的合理性和绩效目标的明确性；资金投入主要考察预算编制的科学性和资金分配的合理性。

（2）项目过程：主要从资金管理和组织实施2个二级指标进行考察。资金管理主要考察资金的到位率、预算的执行率、资金使用的合规性；组织实施主要考察项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性。

（3）项目产出：主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标进行考察。产出数量主要考察项目完成情况；产出质量主要考察项目质量达标率；产出时效主要考察项目完成的及时率；产出成本主要考察项目成本节约率。

（4）项目效益：主要从实施效益和满意度2个二级指标进行考察。实施效益从社会效益、生态效益及可持续影响3个三级指标进行考察。社会效益主要考察源县香水镇城关第二小学迁建等4个项目的实施对社会产生的影响；生态效益主要考察项目实施是否有利于生态环境的改善及是否造成生态环境污染。可持续性影响主要考察项目实施对社会效益及生态效益产生持续影响。满意度主要考察受益群体满意程度。

各指标的分值权重根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，并参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件后附的《财政支出绩效评价指标评分表（参考样表）》中对二级、三级指标的评分赋值比例，以及项目的个性特征分别设定，绩效评价指标体系详见报告附件《2020年薄改资金绩效评价指标说明及评分规则》。

### 3、评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、公众评判法相结合的综合判断法等方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。主要涉及的指标包括资金投入、产出数量、产出质量和产出成本等。

（2）比较分析法。是指将项目实施情况与项目申报的拟实施内容、绩效目标进行比较的方法，综合分析绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括产出数量、产出质量和产出及时率等。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括项目实施产生的社会效益、和可持续影响等。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括受益群体满意度等。

### 4、评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）所列示的绩效评价标准具体如下：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价中，主要采用计划标准进行评价。即将泾源县香水镇城关第二小学迁建等4个项目实际实施的内容与批复实施的内容进行比较，以评价该项目的实施情况。

## （三）绩效评价依据

1、中华人民共和国预算法；

2、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、宁夏回族自治区党委 自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党发〔2019〕9号）；

4、财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

6、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）；

7、《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2019〕100号）；

8、《自治区财政厅 自治区教育厅关于提前下达2020年义务教育薄弱环境改善与能力提升补助资金预算的通知》（宁财（教）指标〔2019〕800号）；

9、《自治区教育厅发展和改革委财政厅关于2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目的批复》（宁教财〔2019〕262号）；

10、《关于泾源县2019-2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目在线互动课堂和多媒体设备实施方案的批复》（宁教网信办〔2020〕27 号）；

11、《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）；

12、《固原市政府投资项目管理办法》（固政规发〔2019〕5号）；

13、《关于<泾源县香水镇城关第二小学迁建项目建设书>的批复》（泾发改审发〔2019〕124 号）；

14、《关于<泾源县香水镇城关第二小学迁建项目可行性研究报告>的批复》（泾发改审发〔2019〕210 号）；

15、《关于<泾源县香水镇城关第二小学迁建项目初步设计>的批复》（泾发改审发〔2020〕3 号）；

16、《关于<泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目建设方案>的批复》（泾发改审发〔2019〕183 号）；

17、《关于<泾源县第四中学建设项目建议书>的批复》（泾发改审发〔2016〕245 号）；

18、《关于<泾源县第四中学建设项目可行性研究报告>的批复》（泾发改审发〔2017〕281 号）；

19、《关于<泾源县第四中学项目初步设计>的批复》（泾发改审发〔2019〕211 号）

20、现场勘查、访谈资料和调查问卷等；

21、与项目相关的其他资料、文件及记录。

## （四）绩效评价工作过程

### 1、绩效评价前期准备

按照绩效评价工作要求，宁夏恒硕会计师事务所组成了绩效评价项目组。项目组在对评价项目的背景、绩效（任务）目标等基本情况进行初步了解的基础上，搜集、整理绩效评价所需的各类文件依据，理解和掌握相关政策规定、文件精神，并根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）规定，制定了绩效评价方案和设计了绩效评价指标体系。项目组在充分征求委托方意见的基础上，进一步修改完善绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

对项目组人员进行业务培训，掌握评价要点，规范操作流程和底稿编制要求，并开展保密教育。

在完成上述工作的基础上，项目组要求被评价单位提供评价所需资料清单及实施评价必要的工作条件，并获取被评价单位相关联系人的信息，与被评价单位沟通确定具体进场实施时间。

### 2、绩效评价具体实施

经过充分的了解和前期准备，绩效评价工作主要从以下四个方面组织实施：

（1）收集基础资料：根据评价工作的需要和要求，通过多渠道全面收集基础资料信息。

（2）审核基础资料：对收集的基础资料进行分类整理，同时进行核实和全面分析。

（3）现场勘查：通过采取情况介绍、访谈或询问、对照查证、复核、现场勘查等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。

（4）综合分析评价：绩效评价工作组根据所收集的基础资料，结合现场勘察的有关情况，按照确定的评价指标、评价标准、评价方法，对评价对象进行量化评分，形成初步评价结论；将初步评价结论和有关说明送达委托方及项目实施单位征求意见。

### 3、撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照整理的基础材料，依据评价形成的结论，结合委托单位及项目实施单位反馈的意见，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）规定的格式和内容要求，撰写绩效评价初步报告，提交质量控制复核人复核。根据复核的意见对初步报告修改完善后，提交委托单位审核验收。经委托单位审核验收后，再次根据审核验收意见进一步修改完善，经质量控制负责人再次复核后形成绩效评价报告的终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

绩效评分时，我们对2020年薄改资金涉及的每个具体项目进行单独评价，再以各项目累计使用2020年薄改资金金额占总支出金额的比例作为权重，计算2020年薄改资金的最终评价得分。

经综合评价，2020革命老区转移支付资金绩效总得分为76.80分，总体评价为中。

总体评价中，一级指标得分情况如下：

项目决策类指标：权重分值20分，评价得分18.00分，得分率为90.00%，评分等级为优。

项目过程类指标：权重分值20分，评价得分19.21分，得分率为96.05%，评分等级为优。

项目产出类指标：权重分值为30分，评价得分17.44分，得分率为58.13%，评分等级为差。

项目效益类指标：权重分值为30分，评价得分22.15分，得分率为73.83%，评分等级为中。

# 四、绩效评价指标分析情况

## （一）项目决策分析

### 1、项目立项分析

（1）项目立项依据充分性分析

《教育部 国家发展改革委 财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教督〔2019〕4号）提出“用两年时间，争取到2020年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，全国大班额比例控制在5%以内；科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到所在省份基本办学标准；实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，不断提升农村学校教育信息化应用水平”的主要目标。

《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划（2019—2020年）的通知》（教督厅〔2019〕1号）要求规划建设内容：

①校舍建设项目。主要包括：教学及辅助用房、学生宿舍、食堂、厕所、锅炉房、浴室、运动场地、校园文化等建设。

②设施设备购置项目。主要包括：教学实验仪器设备、音体美器材、课桌椅、食堂设备、学生用床、饮水、采暖、安全等设施设备。

③信息化建设项目。主要包括：学校通过光纤、卫星等方式实现宽带网络接入，以及校园网络建设。学校教室多媒体远程教学设备购置，专题课堂、同步课堂相关设备购置。

泾源县教育体育局实施的泾源县香水镇城关第二小学迁建项目、泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目，泾源县第四中学建设项目及在线互动课堂和多媒体设备采购项目4个项目依据上述文件立项，并由自治区教育厅 发展和改革委 财政厅以《自治区教育厅 发展和改革委 财政厅关于2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目的批复》（宁教财〔2019〕262号）的文件批复。

自治区财政厅、教育厅依据批复下达2020年薄改资金3,800.00万元，专项用于4个项目。

根据关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教〔2019〕100号）第四条,补助资金支持方向包括：

①通过新建、改扩建和修缮必要的校舍，有序增加整体教育资源不足地区的学位供给，消除城镇“大班额”；

②根据省级人民政府确定的基本办学标准，缺什么补什么，重点加强乡镇寄宿制学校宿舍、食堂、厕所和体育运动场地建设，配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备；对规划保留的乡村小规模学校，要结合实际设置必要的功能教室，配备必要的设施设备，保障基本教育教学需要；

③按照教育信息化“三通”要求，在宽带网络接入学校的条件下，完善学校网络教学环境，为确需保留的乡村小规模学校配备优质数字教育资源，支持“互联网+教育”试点建设。

4个项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，属于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支持的范围。

该项指标标准分为5分，评价得分5分，得分率为100%。

（2）项目立项程序规范性分析

《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）第五条规定：政府投资项目实行审批制，按照“谁投资，谁审批”的原则确定审批权限，即由哪一级政府投资建设，就由该级政府发展改革部门审批。

《固原市政府投资项目管理办法》（固政规发〔2019〕5号）第十八条规定：总投资在5000万元（含）以上的，建设单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，报审批部门按程序进行审批。

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目概算总投资为6337万元，泾源县第四中学建设项目概算总投资额6,495.09，两个项目均按照上述文件要求编制了项目建议书、可行性研究报告及初步设计，并分别取得了泾源县发展和改革局的批复文件，立项程序符合上述文件要求。

泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目概算总投资额505万元，取得了泾源县发展和改革局的批复文件。

另外在线互动课堂和多媒体设备采购项目也编制了实施方案，取得了《关于泾源县2019-2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目在线互动课堂和多媒体设备实施方案的批复》（宁教网信办〔2020〕27 号）的批复文件。

2020年薄改资金涉及的4个项目均按照规定的程序申请立项，经过了必要的论证并取得了相关部门的批复文件。

该指标标准分为3分，评价得分为3分，得分率为100.00%。

### 2、项目绩效（任务）目标分析

（1）项目绩效（任务）目标合理性分析

根据泾源县财政部门预算指标下达文件，2020年薄改资金专项用于4个项目。4个项目实施方案、建设方案、可行性研究报告、初步设计等文件详细论述了该项目建设目的、主要建设内容、实施效益分析等具体目标。根据分析内容可以判断，该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

另外4个项目实施方案、建设方案、可行性研究报告、初步设计等文件均取得了相关部门批复文件。

该指标标准分为2分，评价得分2分，得分率为100.00%。

（2）项目绩效（任务）目标明确性分析

如上所述，泾源县财政部门预算指标下达文件，4个项目实施方案、建设方案、可行性研究报告、初步设计等文件均详细列明了项目绩效（任务）目标，绩效目标清晰、细化、可衡量。

该指标标准分为2分，评价得分2分，得分率为100.00%。

### 3、项目资金投入分析

（1）预算编制的科学性分析

4个项目建设方案、实施方案及初步设计所附的投资概算表，详细列明了投资预算资金，说明了预算编制依据，并经过了充分论证。批复文件也明确了概算总投资额。

在线互动课堂和多媒体设备采购项目批复的规划明细表：

泾源县第四中学建设项目批复的总投资额：

在评价过程中，我们检查了项目实施资料、资金支出凭证并进行了实地勘察，项目实际建设内容与批复的预算内容基本相符。

该指标标准分为4分，评价得分4分，得分率为100.00%。

（2）资金分配的合理性分析

2020年薄改资金3800.00万元通过一个预算文件中下达，专项用于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目、泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目，泾源县第四中学建设项目及在线互动课堂和多媒体设备采购项目共4个项目的实施，但泾源县教育体育局未制定4个项目资金的分配计划。通过对项目资金支付凭证的检查及与泾源县教育体育局财务负责人进行了沟通了解，资金依据项目实施进度及相关合同约定，主要用于工程款、监理费、咨询服务费，设备采购款支付，资金分配依据不够充分。

该指标标准分为4分，评价得分2分，得分率为50.00%。

## （二）项目过程分析

### 1、项目资金管理分析

（1）资金到位率分析

根据预算指标下达文件及泾源县教育体育局财务会计凭证，财政部门下达2020年薄改资金3,800.00万，全部为中央资金。泾源县教育体育局实际收到资金3,800.00万元，资金到位率100%。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100%。

（2）预算执行率分析

2020年薄改资金实际到位3,800.00万元，截止本次绩效评价基准日2021年9月30日，泾源县教育体育局累计支付总额为3,197.92万元，结（转）余项目资金602.08万元，占实际下达预算资金3,800.00万元的84.16%，预算执行率较高。

该指标标准分为5分，评价得分4.21分，得分率为84.16%。

（3）资金使用合规性分析

评价过程中，我们详细检查了泾源县教育体育局资金收支会计凭证及后附的原始单据，并与预算指标文件中规定的资金用途进行核对。项目资金的拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用整体比较规范。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率为100.00%。

### 2、项目组织实施分析

（1）管理制度健全性分析

工程建设类项目，泾源县教育体育局严格按照宁夏回族自治区人民政府《关于印发<宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法>的通知》（宁政发〔2014〕99号）、《固原市政府投资项目管理办法》（固政规发〔2019〕5号）及其他相关法律法规的规定组织项目实施；在线互动课堂和多媒体设备采购项目设备采购，泾源县教育体育局依据宁夏回族自治区设施设备政府采购管理的相关规定组织实施。

财务方面，泾源县教育体育局执行国家统一的会计核算制度，同时遵守《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2019〕100号）的相关规定。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100%。

（2）制度执行有效性分析

评价过程中，通过对项目实施及资金收支相关资料进行检查，泾源县教育体育局基本能够按照上述管理制度组织项目实施，按照招标投标程序组织招投标，并签订设计、施工、监理等合同，但泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目完成验收及工程结算后未及时进行工程竣工决算。资金支出按规定办理审批手续，但2021年资金支出均未及时进行账务处理，仅提供资金支付申请、银行付款回执单及附件资料，未能提供记账会计凭证。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100.00%。

## （三）项目产出分析

### 1、项目产出数量分析

泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目于2020年9月20日验收合格，验收结论为完成了涉及合同确定的全部建设内容，在线互动课堂和多媒体设备采购项目也按计划完成在线互动课堂建设及多媒体教学设备升级任务。以下为现场勘查照片：

图1：泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目

图2：在线互动课堂和多媒体设备采购项目

图3：在线互动课堂和多媒体设备采购项目

图4：在线互动课堂和多媒体设备采购项目

截止评价基准日，泾源县香水镇城关第二小学迁建项目及泾源县第四中学建设项目仍处于建设施工过程中，未完成验收，因此无法查证该项目实际完成的建筑面积。根据收集到的项目实施资料、与项目负责人沟通了解及实地勘察项目建设情况，两个项目已基本完成校舍主体建设等主要内容，以下为部分校舍现场图片：

图5：泾源县香水镇城关第二小学迁建项目完成框架结构综合楼一栋共4层

图6：泾源县香水镇城关第二小学迁建项目完成1#、2#教学楼框架结构各一栋每栋3层

图7：泾源县第四中学建设项目完成的学生宿舍

图8：泾源县第四中学建设项目完成的综合教学楼

考虑该项目未完成全部建设任务，已完成部分因未能提供验收报告，无法核实实际建筑面积，依据评分标准，该项指标扣4分。

该指标标准分为8分，实际评价得分4.86分，得分率为60.75%。

### 2、项目产出质量分析

泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目竣工验收报告验收结论为合格，在线互动课堂和多媒体设备采购项目设备验收报告验收结论同样为合格。

由于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目及泾源县第四中学建设项目未完成验收，无法核实产出质量是否达到合格标准。考虑该项目已基本完成建设，观感较好，依据评分标准，扣4分。

该指标标准分为8分，实际评价得分4.86分，得分率为60.75。

### 3、项目产出时效分析

泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目于2020年9月20日竣工验收。完成及时率100%。

根据《关于泾源县2019-2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目在线互动课堂和多媒体设备实施方案的批复》（宁教网信办〔2020〕27号），在线互动课堂和多媒体设备采购项目于2020年3月开始实施，2020年9月完工，完成及时率100%。

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目及泾源县第四中学建设项目批复的建设期为2020年4月-2021年8月，但截至绩效评价基准日，均未完成全部建设任务。另外，调查过程中了解到，两个项目均因小部分土地面积拆迁问题，导致工期延期，截至绩效评价基准日，仍未解决土地拆迁问题。

该指标标准分为8分，实际评价得分1.72分，得分率为21.50%。

### 4、项目产出成本分析

由于4个项目不仅使用2020年薄改资金，另有其他配套资金。本次评价仅针对2020年薄改资金，并非对该项目资金所涉及的项目整体进行评价，所以未对工程项目所涉及的其他资金收支情况进行查证，加之项目未完成竣工财务决算，我们无法将实际投资额与批复的概算投资额作对比。通过与各预算单位相关负责人沟通了解，及检查泾源县教育体育局资金收支会计凭证，我们未发现项目实际投资额严重超出投资概算的情况。

截止本次绩效评价基准日2021年9月30日，2020年薄改资金累计支付总额为3,197.92万元。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率为100.00%。

## （四）项目效益情况分析

### 1、项目社会效益分析

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目及泾源县第四中学建设项目未完成全部建设任务，未能实际投入使用，暂未实现预期的社会效益。考虑该项目已完成校舍主体工程，投入使用后能够实现预期的社会效益，根据评分标准及项目实际完成进度，扣4分。

泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目的建设使用改变了原餐厅使用面积小的局面，有效改善了400余名师生的用餐环境。

另外，评价过程中通过对相关师生的调查，在线互动课堂和多媒体设备采购项目相关设备能够有效投入使用，师生一致认为对教学工作帮助很大，基本实现了加快农村百人以下规模学校在线课堂全覆盖建设、强化农村薄弱学校信息化教学设备、升级学校教育信息化基础设施、更好的实现本县区域内的优质资源共享共建的绩效目标。

该指标标准分为6分，评价得分2.86分，得分率为47.67%。

### 2、项目生态效益分析

根据我们现场勘查，与该项目负责人、建设单位负责人沟通了解，4个项目实施未对当地生态环境产生影响，未产生环境污染。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率为100.00%。

### 3、可持续性影响分析

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目及泾源县第四中学建设项目初步设计显示该项目建筑设计使用寿命为50年，通过现场勘查，该项目已完成校舍主体工程观感较好，能够实现可持续影响的绩效目标，项目寿命期内社会效益具有可持续性。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率100.00%。

### 4、项目服务对象满意度分析

由于受疫情防控影响，本次调查的对象数量范围普遍较小。泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目，我们对学校师生进行了随机问卷调查；在线互动课堂和多媒体设备采购项目，我们随机抽查了一小、二小、四小、新民中心小学等学校进行随机调查。

因泾源县香水镇城关第二小学迁建项目未实际投入使用，评价过程中，我们仅针对部分教师进行了问卷调查。另外，泾源县第四中学建设未投入使用，未进行受益对象满意度调查。

满意度调查结果如下表：

| 序号 | 调查内容 | 调查人数 | 非常满意 | 满意 | 不满意 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 |  |
| 1 | 泾源县香水镇城关二小迁建项目 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% |  |
| 2 | 泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 在线互动课堂和多媒体设备采购项目 | 32 | 25 | 78% | 7 | 22% | 0 | 0 |  |

通过问卷调查，受益对象对3个项目实施满意程度达100%。

考虑泾源县香水镇城关二小迁建项目、泾源县第四中学建设项目未建设完成，未能对学校学生进行调查，依据评分标准扣6分。

该指标标准分为12分，评价得分7.29分，得分率为60.75%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1、项目立项依据充分、立项程序规范

泾源县教育体育局实施的泾源县香水镇城关第二小学迁建项目、泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目，泾源县第四中学建设项目及在线互动课堂和多媒体设备采购项目等4个项目依据国家、自治区相关政策立项，工程项目按照程序办理施工手续，所有项目均通过招投标流程确定施工方或采购方，项目按照自治区工程建设及设施设备采购规定程序规范组织实施。

2、具体项目绩效目标合理、指标明确

泾源县教育体育局2020年薄改资金涉及的4个项目按要求均组织编制了初步设计、建设方案并取得了批复文件，项目初步设计、建设方案详细说明了拟实施建设内容，绩效目标合理。包括在线互动课堂和多媒体设备采购项目也编制了实施方案并取得批复文件。投资的项目、投资额，建设内容都予以量化分解，另外自治区财政厅、教育厅下的指标文件也明确了资金支持的对象和范围。

3、资金到位及时，资金使用合规

2020年薄改资金预算金额3,800.00万元，实际到位资金3,800.00万元，预算资金到位及时。资金全部用于支付项目工程款、监理费、咨询服务费、设备采购款等，泾源县教育体育局严格按照程序办理了资金支付审批手续，资金使用合规。

## （二）存在的问题及原因

1、两个项目工期延期

泾源县香水镇城关第二小学迁建项目及泾源县第四中学建设项目批复的建设期为2020年4月-2021年8月，但截至绩效评价基准日，该项目仍未完成全部建设任务。

2、两个项目用地未全部完成拆迁任务

评价过程中了解到，泾源县香水镇城关第二小学迁建项目及泾源县第四中学建设项目均存在小部分土地面积未完成拆迁的情况，截至绩效评价基准日，仍未解决土地拆迁问题。

3、资金分配不严谨

2020年薄改资金3,800.00万元通过一个预算文件中下达，专项用于泾源县香水镇城关第二小学迁建项目、泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目，泾源县第四中学建设项目及在线互动课堂和多媒体设备采购项目共4个项目的实施，但泾源县教育体育局未制定4个项目资金的分配计划。

4、资金支付未及时进行账务处理

检查过程中，我们发现泾源县教育体育局2021年支付的项目款未及时进行账务处理。

5、泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目未完成竣工决算

泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目已于2020年9月21日竣工验收，2020年11月24日由宁夏正彦项目管理有限公司出具工程结算审核报告，但截至评价基准日仍未完成工程竣工决算。

# 六、绩效评价结果应用建议

1、及时解决项目用地拆迁问题，加快泾源县香水镇城关第二小学迁建项目、泾源县第四中学建设项目建设进度，及早投入使用，发挥效益。

2、依据相关规定，及时完成泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目工程竣工决算。

3、按规定及时进行账务处理。

# 七、其他需要说明的问题

受泾源县财政局的委托，本次绩效评价仅针对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出情况进行评价，并非对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金设计的4个具体项目整体进行评价。我们未对该项目所涉及的其他资金收支情况进行查证。请报告使用者予以关注。

# 附件1：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效评价指标说明及评分规则

# 附件2：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效评价指标评分表

宁夏恒硕会计师事务所（普通合伙）

二○二一年十一月十八日