【A】

[同意公开]

泾源县农业农村局

泾农函〔2022〕41号

关于县十八届人大一次会议第84号

议案建议答复的函

丁毅等11名代表：

您提出的“关于建设河源镇畜禽粪污资源化利用项目的建议”收悉，现将办理结果答复如下：

为解决我县肉牛养殖过程中牛粪副产物对环境污染问题，2022年我县实施泾源县畜禽粪污资源化利用项目，项目建设涉及全县4乡3镇建设集粪场9个，粪污预处理中心2个，病死无害化处理中心1个，项目总投资1269.1万元，项目建成后解决全县牛粪乱堆乱放和环境污染问题，实现牛粪副产物的资源化利用，实现农业面源污染综合治理新模式新机制新格局，提高农业面源污染防治成效，促进农业绿色发展。其中：泾河源镇在上秦村建设集粪场1个，占地面积200平方米。在龙潭村实施“畜禽粪肥利用种养结合项目”，项目总投资420万元。目前龙潭村集粪点已建设完工，现已建成散养户牛粪收集发酵中心、有机肥生产及包装车间，安装了禽畜粪污发酵制肥机、有机物好氧发酵翻堆机、造粒机、包装机等生产设备。上秦村集粪场于5月10日进行施工建设，由于村民阻扰项目施工，项目处于暂停施工，待泾河源镇政府依法处理土地纠纷后开工建设。

泾源县农业农村局

2022年8月15日

联系电话及单位：泾源县农业农村局 0954-5011154

抄送：县人大办公室，县政府办公室。